ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»

РЕКОМЕНДАЦИИ

по развитию системы градорегулирования

на региональном и местном уровнях

МОСКВА, ЯНВАРЬ 2007

Предлагаемые рекомендации подготовлены специалистами Фонда «Институт экономики города» и сформированы в виде трех взаимодополняющих друг друга частей:

- первая часть – краткое описание приоритетных действий по градорегулированию в контексте реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- вторая часть – развернутые комментарии и рекомендации;

- третья часть – предлагаемые к использованию в работе проекты форм документов.

Следует особо подчеркнуть, что ограниченные рамки печатного издания не позволяют предоставить читателю огромный массив материала (более 1 300 страниц). В связи с этим аналитические и рекомендательные статьи, документы второй и третьей частей брошюры с указанием количества страниц и web-ссылок представлены только в оглавлении. В текстовой форме эти документы размещены на соответствующих страницах сайтов Фонда «Институт экономики города» (www.urbaneconomics.ru) и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (www.gosstroy.gov.ru), которые доступны всем заинтересованным лицам.

Рекомендации адресованы сотрудникам администраций регионального и местного уровней, специалистам в области градостроительного проектирования.

В брошюре использованы аналитические материалы, рекомендации, проекты нормативных правовых актов и форм документов, подготовленные в 2006 году авторским коллективом сотрудников Фонда «Институт экономики города» В составе:

Э.К. Трутнев (руководитель) – директор направления «Реформы в сфере недвижимости», Л.Е. Бандорин – заместитель директора направления «Реформы в сфере недвижимости», Т.В. Гудзь – руководитель проекта, М.Д. Сафарова – руководитель проекта, К.В. Холопик – главный специалист, М.О. Якубов – руководитель проекта.

Содержание

Введение

Часть 1. Градорегулирование в контексте реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам россии»

1.1. Принципы развития системы градорегулирования на региональном и местном уровнях

1.2. Приоритетные направления действий и таблица-указатель рекомендуемых материалов

1.2.1. Модель последовательности действий

1.2.2. Таблица-указатель действий, решаемых вопросов и задач, рекомендуемых материалов

1.3. Краткое описание действий в рамках приоритетных направлений

1.3.1. Направление 1: обеспечение опережающего предложения подготовленных земельных участков для строительства

1.3.2. Направление 2: подготовка и принятие концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования

1.3.3. Направление 3: обеспечение подготовки и принятия правил землепользования и застройки

1.3.4. Направление 4: обеспечение территориального планирования, применения правовых механизмов преобразования застроенных территорий

1.3.5. Направление 5: создание постоянно действующей системы подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в утвержденные документы

Часть 2*. Аналитические материалы и рекомендации по решению приоритетных задач градорегулирования

2.1. Аналитическая записка «Рекомендации по решению проблемных вопросов правового характера при градостроительной подготовке земельных участков для предоставления на аукционах в целях реализации жилищных инвестиционно-строительных проектов» (83 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

2.2. Рукопись книги Э.К. Трутнева, Л.Е. Бандорина «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (340 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233

2.3. Рекомендации по решению проблемных вопросов правового характера при подготовке проектов межевания застроенных территорий жилого назначения (53 с.):

_________

*Материалы этой части размещены на сайте Фонда «Институт экономики города» (указаны гиперссылки), а также на сайте Росстроя

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=263

2.3.1. Инвестиционные контракты и правовые процедуры преобразования застроенных территорий (48 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325

2.4. Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки (343 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

2.5. Аналитическая записка «Об изъятии земельных участков и жилых домов для строительства нового жилья» (6 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=346&from=fp&page_id=7657

2.6. Концепция законодательного обеспечения безопасности в проектировании и строительстве (31 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=115&mat_id=347&from=fp&page_id=7679

Часть 3**. Проекты нормативных правовых актов и форм документов для решения приоритетных задач градорегулирования

3.1. Проект нормативного правового акта о градостроительной подготовке земельных участков как элементов планировочной структуры (жилых кварталов, микрорайонов), выделяемых из состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства (83 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

3.2. Проекты форм документов о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, выделенного в границах жилого квартала, микрорайона из состава находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в составе раздела 3.1), в том числе:

1) проект формы извещения о проведении аукциона;

2) проект формы заявки на участие в аукционе (для юридических лиц);

3) проект формы анкеты заявителя на участие в аукционе;

4) проект формы договора о задатке;

5) проект формы договора аренды (с проектами форм приложений к договору) земельного участка, предоставляемого участникам аукциона в составе пакета документов для проведения аукционов по предоставлению прав на земельный участок в границах вновь образуемого квартала, микрорайона, подлежащего комплексному освоению в целях жилищного строительства:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

3.3. Положение о конкурсном отборе в 2006 году субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы. Утверждено приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) от 29 июня 2006 года № 167. Приказ размещен на сайте Росстроя:

http://www.gosstroy.gov.ru/docum_59.htm

3.4. Модель закона субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности (241 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=315&from=fp&page_id=7188

3.5. Проект нормативного правового акта о подготовке правил землепользования и застройки и создании комиссии по обеспечению такой подготовки и применения правил (в составе раздела 2.4):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

3.6. Проект задания на подготовку проекта муниципального нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа _____________» (в составе раздела 2.4):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

3.7. Модель нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки» (в составе раздела 2.4):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

________________

**Материалы данной части размещены на сайте Фонда «Институт экономики города» (указаны гиперссылки), а также на сайте  Росстроя.

3.8. Предложения фонда «Институт экономики города» к новой редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка» (59 с.):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=310&from=fp&page_id=7110

3.9. Проект нормативного правового акта органа местного самоуправления о преобразовании за счет частных инвесторов застроенных территорий, занятых ветхими многоквартирными домами (в составе раздела 2.3 – Инвестиционные контракты и правовые процедуры преобразования застроенных территорий):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325

3.10. Проект соглашения между администрацией и инвестором о градостроительной подготовке застроенной, занятой правами третьих лиц территории до начала реконструкции и строительства на месте сносимых объектов, в том числе ветхих многоквартирных домов (в составе раздела 2.3 – Инвестиционные контракты и правовые процедуры преобразования застроенных территорий):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325

3.11. Проект нормативного правового акта органа местного самоуправления поселения (городского округа) о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности (в составе раздела 2.4):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

Введение

Рекомендации по развитию системы градорегулирования на региональном и местном уровнях подготовлены Фондом «Институт экономики города» в связи с необходимостью сконцентрировать усилия администраций субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, специалистов в области градорегулирования на реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и федеральной целевой программы «Жилище».

Достижение максимальных результатов в минимальные сроки требует подготовки и реализации каждым субъектом Российской Федерации концепции (плана, программы) развития региональной системы градорегулирования, состоящей из взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга подсистем, совместно формируемых и субъектом Российской Федерации, и органами местного самоуправления. Такая концепция (план, программа) позволит не только оперативно решать текущие задачи обеспечения роста объемов строительства, но и последовательно и целенаправленно выстраивать основания для перспективных действий системного характера по развитию территорий, создавать адекватную условиям рыночной экономики систему градорегулирования.

В настоящих рекомендациях под «градорегулированием» понимается регулирование градостроительной деятельности, осуществляемое публичной властью в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности.

Рекомендации сформированы в виде трех взаимосвязанных частей:

1) первая часть - краткое описание приоритетных действий;

2) вторая часть - развернутые комментарии и рекомендации, (материалы этой части размещены на сайте Фонда «Институт экономики города»);

3) третья часть - предлагаемые к использованию в работе проекты форм документов (материалы этой части размещены на сайте Фонда «Институт экономики города» и Росстроя).

В первой части описаны действия, которые следует предпринять в первую очередь, и даны краткие пояснения относительно того, кому, когда, где, что и как следует делать. Эти пояснения адресованы лицам заинтересованным, но не имеющим ни времени читать объемные тексты, ни возможности глубоко вникать в сложные проблемы градорегулирования.

Во второй части представлены аналитические материалы и рекомендации, адресованные тем, кто не только заинтересован, но и обязан понимать содержание градорегулирования и использовать в своей работе правовые механизмы регулирования рынка недвижимости.

В третьей части представлены проекты нормативных правовых актов и форм документов, рекомендуемых для применения лицами, которые в рамках своих должностных обязанностей непосредственно выполняют соответствующие конкретные действия.

Цель трехчастного построения рекомендаций – сделать их постоянно действующим и последовательно развивающимся рекомендательным документом. Это достигается следующим образом:

- представленные рекомендации, помимо уже подготовленных и распространяемых в их составе аналитических материалов и комментариев, содержат указания на необходимость подготовки ныне отсутствующих дополнительных аналитических материалов, комментариев, рекомендаций, проектов нормативных правовых актов, проектов форм документов по отдельным аспектам градорегулирования; иными словами, этими рекомендациями формулируется заказ на дальнейшую профессиональную работу, которая должна быть выполнена как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях;

- по мере развития процессов градорегулирования на местах и приобретения соответствующего опыта неизбежно возникнет потребность включить в рекомендации «примеры для подражания», в частности, формы документов, подготовленные применительно к соответствующим случаям, а также дополнительные комментарии в отношении негативного опыта с целью предостеречь от типичных ошибок и неверных действий в области градорегулирования.

Все замечания и предложения, направленные заинтересованными лицами на электронный адрес Фонда «Институт экономики города» (trutnev@urbaneconomics.ru; bandorin@urbaneconomics.ru), будут изучены и учтены при последовательном расширении и уточнении предлагаемых рекомендаций.

ЧАСТЬ 1. ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «доступное и комфортное жильЕ – гражданам России»

1.1. Принципы развития системы градорегулирования на региональном и местном уровнях

Развитие системы градорегулирования на региональном и местном уровнях рекомендуется основывать на следующих пяти принципах:

1) концентрация усилий, кадровых ресурсов и финансовых средств на выбранных приоритетных направлениях;

2) максимальное использование дополнительных ресурсов;

3) взаимодействие органов власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления;

4) синхронизация ситуативных действий локального характера и стратегических действий, рассчитанных на перспективу;

5) технологизация процесса градорегулирования на основе опережающего правового, инструктивно-методического и кадрового обеспечения.

Принцип 1 – концентрация усилий, кадровых ресурсов и финансовых средств на выбранных приоритетных направлениях

Необходимость следовать этому принципу обусловлена следующим:

- с одной стороны, для создания полномасштабной системы градорегулирования на региональном уровне потребуется продолжительное время, с другой – максимальные результаты в части создания условий для жилищного и иного строительства надо обеспечивать уже сейчас, в условиях отсутствия или недостаточности необходимых для этого документов (не везде имеются обновленные генеральные планы, правила землепользования и застройки, утвержденные планы реализации документов территориального планирования и другие документы);

- с учетом указанного противоречия важно не «распылить» усилия, а сконцентрировать их на приоритетных направлениях и проектах;

- необходимо выстраивать систему постоянно осуществляемого выбора приоритетов и их корректировки с учетом многих условий и обстоятельств;

- эффективным способом выстраивания такой постоянно функционирующей системы может стать подготовка плана работ, первоочередными мероприятиями которого должны стать действия по градостроительной подготовке территорий для выделения и предоставления сформированных земельных участков в целях обеспечения жилищного и иного строительства;

- реализация указанных первоочередных действий уже сегодня должна обеспечить необходимые условия для наращивания объемов строительства, а также инициировать последующие, более отдаленные во времени действия по развитию системы градорегулирования на региональном и местном уровнях.

Принцип 2 – максимальное использование дополнительных ресурсов

Необходимость следовать этому принципу обусловлена следующим:

- максимальный результат может быть достигнут при максимальном привлечении всех возможных ресурсов, в том числе ресурсов, предлагаемых Российской Федерацией через участие в федеральной подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» в случае выполнения условий указанной федеральной подпрограммы;

- условия федеральной подпрограммы строятся на принципе из года в год возрастающего ужесточения требований к составу и тщательности проработки документов, подготовленных в муниципалитетах, где планируется реализация инвестиционных проектов в рамках федеральной подпрограммы;

- получение дополнительных ресурсов предполагает организацию действий, скоординированных соответствующим планом, в реализации которого совместно участвуют и субъект Российской Федерации, и органы местного самоуправления, на территории которых планируется осуществление приоритетных проектов.

Принцип 3 – взаимодействие органов власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления

Необходимость следовать этому принципу обусловлена следующим:

- привлечение дополнительных ресурсов, предлагаемых Российской Федерацией, может быть достигнуто в результате направления соответствующей заявки и победы в конкурсе на получение федеральной поддержки;

- заявка на участие в федеральной подпрограмме подготавливается и направляется от имени субъекта Российской Федерации;

- заявка от имени субъекта Российской Федерации среди прочего должна содержать краткое описание планируемых к реализации проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой с указанием основных параметров проектов;

- подготовка такого рода проектов не может быть проведена без участия органов местного самоуправления, обладающих полномочиями утверждать проекты планировки, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются земельные участки в границах вновь образуемых кварталов, микрорайонов для проведения аукционов;

- приоритетные проекты должны подготавливаться в контексте развития сопряженных территорий; соблюдение такого контекста осуществляется в системе территориального планирования;

- согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации территориальное планирование может осуществляться совместно субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

- для совместного осуществления территориального планирования должны создаваться соответствующие комиссии, которые могут и должны увязывать текущие вопросы подготовки и реализации отдельных проектов с задачами комплексного развития территорий, а также с задачами последовательного развития системы градорегулирования;

- координация текущих вопросов подготовки и реализации отдельных проектов и задач комплексного развития территорий может эффективно выполняться только в соответствии с концепцией (планом, программой) развития системы градорегулирования

Принцип 4 – синхронизация ситуативных действий локального характера и стратегических действий, рассчитанных на перспективу

Необходимость следовать этому принципу обусловлена следующим:

- каждое ситуативное действие локального характера, осуществляемое в первоочередном порядке (например подготовка и реализация первоочередных проектов  по комплексному освоению отдельных кварталов, микрорайонов), должно создавать задел, основание и условия для последовательного развертывания все более масштабных действий (например для подготовки планов и программ реализации документов территориального планирования, правил землепользования и застройки);

- каждое стратегическое, рассчитанное на перспективу действие по созданию ранее отсутствовавших элементов системы градорегулирования (например принятие планов реализации документов территориального планирования, правил землепользования и застройки) создает правовые гарантии и условия для привлечения внебюджетных инвестиций со стороны частных инвесторов и застройщиков и для увеличения количества и качества реализуемых проектов;

- два параллельных процесса осуществления локальных и стратегических действий создают кумулятивный эффект – эффект последовательного расширения возможностей в сфере градостроительной деятельности;

- для обеспечения двух параллельных процессов необходимо «сценарное» управление с постоянным и все более точным определением приоритетов, последовательности и содержания планируемых действий;

- «сценарное» управление не может эффективно осуществляться без наличия соответствующей концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования;

- подготовку и реализацию концепции (плана, программы) может обеспечивать комиссия по совместной подготовке и реализации документов территориального планирования, в состав которой входят представители субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Принцип 5 – технологизация процесса градорегулирования на основе опережающего правового, инструктивно-методического и кадрового обеспечения

Необходимость следовать этому принципу обусловлена следующим:

- в настоящее время практика градорегулирования несовершенна в силу неполноты и противоречивости нормативной правовой базы, недостатка инструктивных и методических материалов, а также нехватки профессиональных кадров и отсутствия у специалистов необходимых знаний для работы с использованием ориентированных на рыночные условия механизмов градорегулирования;

- нацеленность на достижение максимальных результатов в минимальные сроки предполагает высокую степень технологичности процесса градорегулирования;

- технологичность процесса градорегулирования обеспечивается, но не ограничивается следующим:

а) наличием модели детализированного закона субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности;

б) наличием модели нормативного правового акта органов местного самоуправления – правил землепользования и застройки, а также рекомендаций по их подготовке;

в) наличием иных, ныне отсутствующих рекомендаций, инструктивных материалов, которые должны быть подготовлены на федеральном уровне и адресованы субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, они также должны быть подготовлены на региональном уровне применительно к специфике соответствующих территорий, условий и складывающихся обстоятельств;

г) прямой помощью со стороны субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления в части воспитания профессиональных кадров;

д) экспертным сопровождением процесса становления системы градорегулирования, посредством которого в оперативном режиме должны решаться проблемные вопросы правового и админстративно-технологического характера.

Все пять изложенных принципов «фокусируются» на задаче подготовки и реализации концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования. Эти принципы не должны рассматриваться как отвлеченные обозначения направлений предстоящего развития. Напротив, они должны найти конкретное воплощение и реализовываться с помощью конкретных спланированных действий. С учетом особенностей текущего периода предлагается зафиксировать и реализовать пять направлений действий в их приоритетной последовательности.

Направление 1

Обеспечение опережающего предложения подготовленных земельных участков для строительства – выделение из состава государственных или муниципальных земель посредством планировки территории земельных участков и их предоставление на аукционах в целях комплексного освоения для жилищного строительства (соблюдение принципов 1–4).

Направление 2

Подготовка и принятие концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования – определение первоочередных и последующих задач для концентрации общих усилий и средств на приоритетных проектах с целью достижения максимальных результатов в минимальные сроки, включая подготовку и принятие регионального закона о градостроительной деятельности, осуществление методического, финансового и организационного содействия со стороны субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления в реализации законодательства о градостроительной деятельности (соблюдение принципов 2–5).

Направление 3

Обеспечение подготовки и принятия правил землепользования и застройки органами местного самоуправления, применения и последовательного развития правил (соблюдение принципов 4–5).

направление 4

Обеспечение территориального планирования, подготовки планов реализации утвержденных документов территориального планирования с подготовкой в составе таких планов комплексных схем развития коммунальной и дорожной инфраструктуры, обеспечение планировки территории, применения правовых механизмов преобразования застроенных территорий (соблюдение принципов 4–5).

Направление 5

Создание постоянно действующей системы подготовки на регулярной основе предложений по внесению изменений и дополнений в утвержденные документы с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и проведением мониторинга ее результатов (соблюдение принципа 5).

1.2. Приоритетные направления действий и таблица-указатель рекомендуемых материалов

1.2.1. Модель последовательности действий

Указанные пять приоритетных направлений можно подразделить на две группы:

1) первоочередные приоритетные направления на предстоящие два года – преимущественно прямое участие публичной власти в создании необходимых условий для активизации жилищного строительства. К ним относятся приоритетные направления 1 и 2, связанные:

а) с обеспечением процесса подготовки и предоставления земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

б) с подготовкой и принятием концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования – определение первоочередных и последующих задач для концентрации общих усилий и средств на приоритетных проектах с целью достижения максимальных результатов в минимальные сроки, включая подготовку и принятие регионального закона о градостроительной деятельности, осуществление методического, финансового и организационного содействия со стороны субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления в реализации законодательства о градостроительной деятельности;

2) иные приоритетные направления на предстоящие пять лет – создание механизма косвенного (посредством правовых норм) воздействия публичной власти на активизацию градостроительной деятельности инвесторов, застройщиков, граждан при утверждении правовых механизмов градорегулирования. К ним относятся приоритетные направления 3–5.

Следует принять во внимание следующее. Во-первых, более высокая значимость того или иного приоритетного направления означает более высокую степень необходимости концентрации усилий и имеющихся ресурсов при том, что иные приоритетные направления должны реализовываться параллельно, но с относительно меньшей степенью срочности концентрации усилий и средств по причине недостаточности финансовых и кадровых ресурсов. Во-вторых, соответствующие приоритетные направления и по срокам, и по характеру действий должны реализовываться с учетом специфики конкретных территорий и ситуаций.

В таблице 1 представлена обобщенная модель рекомендуемой последовательности действий по приоритетным направлениям. «Обобщенность» – это выделение главных действий при том, что конкретное распределение приоритетов по срокам и степени концентрации усилий должно определяться концепцией (планом, программой), которую рекомендуется подготовить посредством реализации приоритетного направления 2.

Таблица 1

Обобщенная модель рекомендуемой последовательности действий по приоритетным направлениям*

| Действия-приоритеты | Годы и полугодия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |
| Направление 1: обеспечение опережающего предложения подготовленных земельных участков для строительства – выделение из состава государственных или муниципальных земель посредством планировки территории земельных участков и их предоставление на аукционах в целях комплексного освоения для жилищного строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - территории 1-го уровня приоритетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - территории 2-го уровня приоритетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2: подготовка и принятие концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования – определение первоочередных и последующих задач для концентрации общих усилий и средств на приоритетных проектах с целью достижения максимальных результатов в минимальные сроки, включая подготовку и принятие регионального закона о градостроительной деятельности, осуществление методического, финансового и организационного содействия со стороны субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления в реализации законодательства о градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3: обеспечение подготовки и принятия правил землепользования и застройки органами местного самоуправления, применения и последовательного развития правил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - территории 1-го уровня приоритетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - территории 2-го уровня приоритетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4: обеспечение территориального планирования, подготовки планов реализации утвержденных документов территориального планирования с подготовкой в составе таких планов комплексных схем развития коммунальной и дорожной инфраструктуры, планировки территории, применения правовых механизмов преобразования застроенных территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - территории 1-го уровня приоритетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - территории 2-го уровня приоритетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 5: создание постоянно действующей системы подготовки на регулярной основе предложений по внесению изменений и дополнений в утвержденные документы с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и проведением мониторинга ее результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Здесь и далее заливка ячеек таблицы указывает периоды выполнения действий, описанных в первом столбце (более темным тоном выделены периоды наибольшей концентрации усилий и средств)

1.2.2. Таблица-указатель действий, решаемых вопросов и задач, рекомендуемых материалов

| Приоритетные направления | Перечень подлежащих выполнению действий, решаемых вопросов и задач | Указания на части и разделы настоящих рекомендаций, содержащие пояснения, комментарии, проекты нормативных правовых актов и проекты форм документов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часть 1. Разделы 1.3–1.7. Краткие пояснения к действиям, указанным в столбце 2 | Часть 2. Аналитические материалы, комментарии и рекомендации к действиям, указанным в столбце 2 | Часть 3. Проекты нормативных правовых актов и проекты форм документов к действиям, указанным в столбце 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Направление 1: обеспечение опережающего предложения подготовленных земельных участков для строительства – выделение из состава государственных или муниципальных земель посредством планировки территории земельных участков и их предоставление на аукционах в целях комплексного освоения для жилищного строительства | Последовательность действий в рамках приоритетного направления 1 | 1.3.1.1 |  |  |
|  | Действие 1.1: выбор приоритетных территорий для подготовки проектов планировки, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые свободные от прав третьих лиц земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства: - два способа выбора, - результат выбора | 1.3.1.2 |  |  |
|  | Действие 1.2: обеспечение подготовки проекта планировки для выбранной приоритетной территории. Решение задачи планировки территории при отсутствии или недостаточности бюджетных средств | 1.3.1.3 |  |  |
|  | Три способа организации процесса подготовки проектов планировки для выбранных приоритетных территорий | 1.3.1.3 | 2.1 (раздел 2.1.3) |  |
|  | Выполнение требования Градостроительного кодекса Российской Федерации об обязательности опубликования решения о подготовке документации по планировке территории | 1.3.1.3 | 2.1 (раздел 2.3.2) | 3.1 |
|  | Почему необходимо подготавливать проект планировки? | 1.3.1.3 | 2.2, вопрос 28 |  |
|  | Применительно к каким территориям должен подготавливаться проект планировки? | 1.3.1.3 | 2.3, раздел 6 |  |
|  | На основании и при наличии каких документов может осуществляться подготовка проектов планировки территории? В каких случаях можно говорить о юридическом факте отсутствия генерального плана? | 1.3.1.3 | 2.2, вопрос 27.2 |  |
|  | Какой орган публичной власти имеет полномочия принимать решения о подготовке и утверждении проектов планировки территории, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства? | 1.3.1.3 | 2.2, вопрос 27.1 |  |
|  | Специфика состава и содержания проектов планировки, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства | 1.3.1.3 | 2.1 (разделы 2.1.3, 2.2) |  |
|  | Действие 1.3: согласование, проведение публичных слушаний, утверждение проекта планировки | 1.3.1.4 |  |  |
|  | Специфика процесса согласования, его предмет и субъект | 1.3.1.4 | 2.2, 2.6 |  |
|  | Специфика процесса проведения публичных слушаний по обсуждению проекта планировки применительно к случаю, когда посредством такого проекта из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства | 1.3.1.4 |  |  |
|  | Действие 1.4: обеспечение проведения землеустроительных работ и кадастрового учета сформированного земельного участка | 1.3.1.5 |  |  |
|  | Субъекты, обеспечивающие действие 1.4 | 1.3.1.5 |  |  |
|  | Вопрос об особенностях определения начальной цены предмета аукциона | 1.3.1.5 |  |  |
|  | Действие 1.5: подготовка пакета документов для проведения аукциона; проведение аукциона и заключение договора аренды с победителем аукциона | 1.3.1.6 |  |  |
|  | Состав информации об аукционе | 1.3.1.6 |  |  |
|  | Возможный состав пакета документов для проведения аукциона, проекты форм документов для проведения аукциона | 1.3.1.6 |  | 3.2 |
|  | Особенности проекта договора аренды земельного участка в границах вновь формируемого квартала, микрорайона в целях комплексного освоения, включая жилищное строительство | 1.3.1.6 |  | 3.2 |
|  | Действие 1.6: выполнение действий по включению проекта комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства в заявку, формируемую субъектом Российской Федерации и направляемую в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для участия в конкурсе на получение поддержки со стороны Российской Федерации | 1.3.1.7 |  |  |
|  | Дифференциация требований к заявкам по годам реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной программы «Жилище» | 1.3.1.7 |  |  |
|  | Форма заявки | 1.3.1.7 |  | 3.3 |
| Направление 2: подготовка и принятие концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования – определение первоочередных и последующих задач для концентрации общих усилий и средств на приоритетных проектах с целью достижения максимальных результатов в минимальные сроки, включая подготовку и принятие регионального закона о градостроительной деятельности, осуществление методического, финансового и организационного содействия со стороны субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления в реализации законодательства о градостроительной деятельности | Перечень основных действий в рамках приоритетного направления 2 | 1.3.2.1 |  |  |
|  | Действие 2.1: подготовка, принятие и реализация концепции (плана, программы) развития региональной и местной систем градорегулирования | 1.3.2.2 | Рекомендуется разработать методику подготовки и реализации концепций (планов, программ) |  |
|  | Необходимость подготовки, принятия и реализации концепции (плана, программы) развития региональной и местной систем градорегулирования | 1.3.2.2 |  |  |
|  | Варианты организационно-технологических схем подготовки и принятия концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования | 1.3.2.2 |  |  |
|  | Субъекты подготовки концепции (плана, программы) и ее юридический статус | 1.3.2.2 |  |  |
|  | Вариант структуры (тематических разделов) концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования | 1.3.2.2 |  |  |
|  | Мониторинг реализации концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования, внесение в концепцию на регулярной основе дополнений и изменений по итогам каждого года | 1.3.2.2 |  |  |
|  | Действие 2.2: подготовка и принятие закона субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, развитие на региональном и местном уровнях федерального законодательства о градостроительной деятельности Перечень основных положений, которые могут определяться региональными законами в развитие норм федерального законодательства о градостроительной деятельности. Регламентирование процесса градостроительной подготовки территорий применительно к различным случаям | 1.3.2.3 |  | 3.4 |
| Направление 3: обеспечение подготовки и принятия правил землепользования и застройки органами местного самоуправления, применения и последовательного развития правил | Перечень действий в рамках приоритетного направления 3 | 1.3.3.1 |  |  |
|  | Действие 3.1: принятие нормативного правового акта о подготовке правил землепользования и застройки и создании комиссии по обеспечению такой подготовки и применения правил | 1.3.3.2 |  | 3.5 |
|  | Действие 3.2: проведение конкурса на размещение муниципального заказа на подготовку проекта правил землепользования и застройки | 1.3.3.3 |  | 3.6 |
|  | Действие 3.3: подготовка, согласование, обсуждение на публичных слушаниях проекта правил землепользования и застройки, принятие правил и обеспечение их применения | 1.3.3.4 | 2.2 (вопросы 18–26), 2.3 (разделы 8 и 9) 2.4. Необходимо подготовить соответствующие рекомендации применительно к поселениям и малым населенным пунктам | 3.7 |
| Направление 4: обеспечение территориального планирования, подготовки планов реализации утвержденных документов территориального планирования с подготовкой в составе таких планов комплексных схем развития коммунальной и дорожной инфраструктуры, планировки территории, применения правовых механизмов преобразования застроенных территорий | Перечень основных действий в рамках приоритетного направления 4 | 1.3.4.1 |  |  |
|  | Действие 4.1: подготовка плана разработки документов территориального планирования (в рамках выполнения действия 2.1) | 1.3.4.2 |  |  |
|  | Действие 4.2: подготовка документов территориального планирования в соответствии с концепцией (планом, программой) развития региональной и местной систем градорегулирования | 1.3.4.3 | 2.2 (вопросы 7–17, 47). Необходимо подготовить методические рекомендации по технологии территориального планирования |  |
|  | Действие 4.3: подготовка планов реализации документов территориального планирования и в их составе комплексных схем развития коммунальной инфраструктуры с учетом объемов планируемого (и закрепленного градостроительными регламентами) строительства, реконструкции | 1.3.4.4 | 2.2 (вопросы 12.2, 41). Необходимо разработать методические рекомендации по подготовке планов реализации документов территориального планирования |  |
|  | Действие 4.4: подготовка документации по планировке застроенных территорий с выделением публичных земель («планировочного каркаса») – инициирование процесса бесплатного перехода в общую долевую собственность земельных участков многоквартирных домов собственникам квартир в таких домах | 1.3.4.5 | 2.3 (подраздел 2.3.2) | 2.3 (подраздел 5) |
|  | Действие 4.5: внедрение правовых механизмов планировки, предусматривающих использование градостроительных планов земельных участков, предоставление свободных от прав третьих лиц земельных участков | 1.3.4.6 | 2.2 (вопросы 31, 36) | 3.8 |
|  | Действие 4.6: внедрение правовых механизмов преобразования застроенных территорий, в том числе занятых ветхим жилищным фондом | 1.3.4.7 | 2.3 (часть 2), 2.5 | 3.9, 3.10 |
|  | Действие 4.7: использование различных способов решения проблемы нехватки пригодных для строительства свободных территорий – правовые механизмы вовлечения в жилищное строительство территорий за пределами черты населенных пунктов | 1.3.4.8 |  |  |
|  | Действие 4.8: внедрение и отработка технологии проведения публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации | 1.3.4.9 | Необходимо подготовить рекомендации по пров-ю публичн. слуш. применительно к различ. случаям | 3.11 |
| Направление 5: создание постоянно действующей на регулярной основе системы подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в утвержденные документы с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и проведением мониторинга ее результатов | Перечень основных действий в рамках приоритетного направления 5 |  |  |  |
|  | Субъекты основных действий в рамках приоритетного направления 5, определяемых особенностями информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 1.3.5.1 | 2.2 (вопросы 42–45) |  |
|  | Действие 5.1: ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на уровне городских округов и муниципальных районов | 1.3.5.2 | 2.2 (вопросы 42–45) |  |
|  | Действие 5.2: информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне субъекта Российской Федерации | 1.3.5.3 | 2.2 (вопросы 42–45) |  |
|  | Действие 5.3: поддержка со стороны субъектов Российской Федерации деятельности муниципальных образований по ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 1.3.5.4 | 2.2 (вопросы 42–45) |  |

1.3. Краткое описание действий в рамках приоритетных направлений

1.3.1. Направление 1: обеспечение опережающего предложения подготовленных земельных участков для строительства – выделение из состава государственных или муниципальных земель посредством планировки территории земельных участков и их предоставление на аукционах в целях комплексного освоения для жилищного строительства

1.3.1.1. Последовательность действий в рамках направления 1

1. Выбор приоритетных территорий для подготовки проектов планировки, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые свободные от прав третьих лиц земельные участки (в границах кварталов, микрорайонов) для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

2. Обеспечение подготовки проекта планировки для выбранной приоритетной территории.

3. Согласование проекта планировки, проведение публичных слушаний, утверждение проекта планировки.

4. Обеспечение проведения землеустроительных работ, кадастрового учета сформированного земельного участка, оценки сформированного земельного участка.

5. Подготовка пакета документов для проведения аукциона, проведение аукциона и заключение с его победителем договора аренды.

6. Включение проекта комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства в заявку, формируемую субъектом Российской Федерации и направляемую в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для участия в конкурсе на получение поддержки со стороны Российской Федерации.

1.3.1.2. Действие 1.1: выбор приоритетных территорий для подготовки проектов планировки, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые свободные от прав третьих лиц земельные участки (в границах кварталов, микрорайонов) для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

Два способа выбора:

1) путем инициативных действий органов местного самоуправления поселений и городских округов (органов архитектуры и градостроительства);

2) путем согласованных действий соответствующих органов субъекта Российской Федерации, с одной стороны, и органов местного самоуправления поселений и городских округов (органов архитектуры и градостроительства) – с другой. Такие согласованные действия могут осуществляться во исполнение положений концепции (плана, программы) развития региональной системы градорегулирования.

Результат выбора: перечень, схема (схемы) расположения и характеристики подлежащих планировке приоритетных территорий, план-график подготовки проектов планировки, источники и объемы финансирования работ по планировке (с учетом инициативных действий по планировке, совершаемых инвесторами – претендентами на получение земельных участков).

1.3.1.3. Действие 1.2: обеспечение подготовки проекта планировки для выбранной приоритетной территории. Решение задачи планировки территории при отсутствии или недостаточности бюджетных средств

Три способа организации процесса подготовки проектов планировки для выбранных приоритетных территорий:

1) побуждение к инициативным действиям заинтересованных лиц (инвесторов-застройщиков – девелоперов), которые за свой счет подготавливают проекты планировки с минимальным набором показателей и характеристик (уточняются на втором этапе планировки самим победителем аукциона). Наиболее эффективным способом такого побуждения, в свою очередь, являются правила землепользования и застройки, предоставляющие правовые гарантии девелоперам относительно того, что реализация их инициативных планов в части использования и развития соответствующей территории будет поддержана администрацией и не может быть заблокирована;

2) внеконкурсное размещение муниципальных заказов на подготовку проектов планировки, когда стоимость таких работ не превышает установленной в соответствии с бюджетным законодательством величины. Возможность таких действий обусловлена:

а) бюджетным законодательством;

б) спецификой типа проектов планировки – они характерны для первого этапа планировки, на котором определяются основные позиции и характеристики, уточняемые на втором этапе планировки самим победителем аукциона;

3) размещение посредством конкурсов муниципальных заказов на подготовку проектов планировки.

Выполнение требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрадК РФ) об обязательности опубликования решения о подготовке документации по планировке территории

Применительно к первому способу обеспечения подготовки проектов планировки (девелопер-инициатор за свой счет подготавливает проект планировки территории):

а) до того как девелопер в инициативном порядке и за свой счет подготовит проект планировки между администрацией муниципалитета (поселения или городского округа) и девелопером-инициатором заключается соглашение, содержащее следующие обязательства сторон, выполняемые в согласованные сроки:

- администрация принимает и опубликовывает решение о подготовке проекта планировки применительно к соответствующей территории;

- девелопер-инициатор подготавливает и представляет администрации на согласование проект планировки;

- в случае соответствия представленного проекта установленным требованиям администрация согласовывает проект планировки, обеспечивает оповещение о начале проведения публичных слушаний (в том числе путем опубликования оповещения), проводит публичные слушания и с учетом их результатов утверждает проект планировки;

- администрация обеспечивает формирование земельного участка (возможна реализация схемы, при которой по доверенности администрации девелопер-инициатор оплачивает проведение землеустроительных работ) и проведение аукциона по продаже прав аренды земельного участка в целях его комплексного освоения для жилищного строительства;

- при отсутствии соответствующего нормативного правового акта девелопер-инициатор участвует в аукционе на общих основаниях (когда девелопер-инициатор принимает на себя риск того, что он не станет победителем аукциона). Возможна схема, при которой затраты девелопера-инициатора на подготовку проекта планировки компенсируются органом местного самоуправления в случае, если такой инициатор не становится победителем аукциона. Для реализации подобной схемы необходим соответствующий нормативный правовой акт, который дополнительно будет побуждать девелоперов проявлять инициативу в части планировки территории и обеспечения условий для проведения аукционов;

б) в процессе или по завершении подготовки проекта планировки девелопером-инициатором последний предоставляет администрации подготовленный проект на согласование. В свою очередь администрация:

- принимает и публикует решение о подготовке документации по планировке территории;

- по истечении относительно короткого срока (в рассматриваемом случае – две недели или один месяц) принимает и публикует решение о проведении публичных слушаний, проводит их и с учетом результатов утверждает проект планировки;

- обеспечивает формирование земельного участка (возможна реализация схемы, при которой по доверенности администрации девелопер-инициатор оплачивает проведение землеустроительных работ) и проведение аукциона по продаже прав аренды земельного участка в целях его комплексного освоения для жилищного строительства. Вопросы участия девелопера-инициатора в аукционе и компенсация его затрат решаются так же, как показано в пункте «а».

Применительно ко второму и третьему способам обеспечения подготовки проектов планировки (размещение муниципальных заказов вне конкурса по причине незначительности стоимости таких заказов или посредством проведения конкурсов):

- администрация принимает и опубликовывает решение о подготовке проекта планировки применительно к соответствующей территории;

- разработчик проекта представляет его администрации на согласование;

- в случае соответствия представленного проекта установленным требованиям администрация согласовывает проект планировки, обеспечивает оповещение о начале проведения публичных слушаний (в том числе путем опубликования оповещения), проводит публичные слушания и с учетом их результатов утверждает проект планировки;

- администрация обеспечивает формирование земельного участка и проведение аукциона по продаже прав аренды земельного участка в целях его комплексного освоения для жилищного строительства.

Почему необходимо подготавливать проект планировки?

1. Выделяется не земельный участок для размещения отдельного объекта, а элемент планировочной структуры – будущий квартал, микрорайон, в пределах которого победитель аукциона должен образовать несколько земельных участков для отдельных объектов жилищного и иных видов строительства (посредством подготовки проекта планировки или проекта межевания в границах предоставленного земельного участка).

2. Границы элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) устанавливаются красными линиями.

3. Красные линии определяются посредством проектов планировки.

Применительно к каким территориям должен подготавливаться проект планировки?

Проект планировки необходимо подготавливать только применительно к незастроенным, свободным от прав третьих лиц территориям.

На основании и при наличии каких документов может осуществляться подготовка проектов планировки территории?

Вплоть до 1 января 2008 года проекты планировки территории (посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения) могут подготавливаться при отсутствии генеральных планов поселений, городских округов.

После 1 января 2008 года указанные проекты планировки территории могут подготавливаться только при наличии генеральных планов поселений, городских округов (ст. 45 ч. 6 ГрадК РФ).

В каких случаях можно говорить о юридическом факте отсутствия генерального плана?

Такой факт может иметь место только в двух случаях:

1) если применительно к соответствующей территории решение об утверждении генерального плана никогда ранее не принималось;

2) если было принято специальное решение о прекращении действия ранее утвержденного генерального плана.

Из этого следует, что факт истечения «расчетного срока» действия генерального плана не является юридическим фактом отсутствия последнего. Такой устаревший генеральный план в формально-юридическом смысле продолжает действовать, и его наличие, несмотря на то, что он «устарел», является формально-юридическим основанием для подготовки проектов планировки и после 1 января 2008 года.

В случае необходимости должны приниматься отдельные решения о внесении в устаревшие генеральные планы соответствующих изменений и дополнений. Такого рода решения должны быть соотнесены с другими приоритетами в части сроков первоочередного выполнения, например с приоритетом подготовки и принятия правил землепользования и застройки.

Какой орган публичной власти имеет полномочия принимать решения о подготовке и утверждении проектов планировки территории, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства?

Полномочиями принимать решения о подготовке и утверждении проектов планировки территории обладают исключительно органы местного самоуправления (главы местных администраций) поселений и городских округов. Только в двух случаях указанные полномочия могут выполняться другими органами публичной власти:

1) если законом субъекта Российской Федерации такие полномочия переданы от поселений муниципальным районам. В соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3 статьи 83 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в переходный период (до 1 января 2009 года) законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено решение вопросов местного значения вновь образованных в соответствии с указанным Федеральным законом поселений органами местного самоуправления муниципальных районов. С 1 января 2009 года действие законов субъектов Российской Федерации прекращается, то есть полномочия (в том числе и в указанной сфере) должны быть «возвращены» поселениям;

2) если по добровольной инициативе органов местного самоуправления поселений или городских округов такие полномочия в соответствии с принятым в установленном порядке соглашением переданы на определенное время соответственно муниципальному району или субъекту Российской Федерации.

Специфика состава и содержания проектов планировки, посредством которых из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

Подготовка этого вида документации по планировке территории является первым этапом действий по планировке. Результатом являются:

1) границы земельного участка – элемента планировочной структуры (вновь образуемого жилого квартала, микрорайона);

2) положения  о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

На втором этапе планировки территории победитель аукциона обеспечивает детализацию планировочных решений первого этапа, в том числе в части определения красных линий в пределах выделенного элемента планировочной структуры, границ земельных участков для размещения отдельных объектов жилого и иного назначения, уточнения типов застройки и параметров инженерно-технического обеспечения.

Поскольку планировка проходит в два этапа, первый этап может проводиться по упрощенной схеме, и детальные проработки осуществляются девелопером – победителем аукциона.

1.3.1.4. Действие 1.3: согласование, проведение публичных слушаний, утверждение проекта планировки

Специфика процесса согласования, его предмет и субъект

По совокупности норм ГрадК РФ возможны два вида согласования:

1) согласование, проводимое другими субъектами публичной власти, которые не обеспечивали подготовку проекта и не утверждают его. Такого рода согласования проводятся только применительно к проектам документов территориального планирования и не проводятся в отношении документации по планировке территории;

2) проверка документации по планировке территории в течение не более чем 30 дней на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрадК РФ.

Предметом проверки (согласования) рассматриваемых проектов планировки является проверка их соответствия:

а) документам территориального планирования,

б) правилам землепользования и застройки,

в) требованиям технических регламентов,

г) границам зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны).

По смыслу норм ГрадК РФ в рассматриваемом случае субъектом согласования должен быть уполномоченный орган в области градостроительной деятельности поселения или городского округа. Иных субъектов «обязательного» согласования быть не должно по следующим причинам:

1) ГрадК РФ не предусмотрена государственная экспертиза документации по планировке территории;

2) действует норма статьи 7 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно которой до приведения в соответствие с указанным кодексом иные федеральные законы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, применяются в части, не противоречащей этому кодексу;

3) приведение в соответствие с ГрадК РФ иных федеральных законов в отношении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также государственного строительного надзора состоялось путем принятия Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Нормы Федерального закона обеспечили введение единых экспертизы и надзора, «прочистив» 23 закона, ранее регулировавших проведение отраслевых экспертиз и надзоров. Специфика процесса проведения публичных слушаний по обсуждению проекта планировки применительно к случаю, когда посредством такого проекта из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки в границах кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

Специфика процесса проведения публичных слушаний, определяемая ГрадК РФ, состоит в следующем:

1) публичные слушания как юридическое действие проводятся в обязательном порядке;

2) территория, применительно к которой проводятся публичные слушания, должна быть свободна от прав третьих лиц, на этой территории никто не должен проживать. Может случиться так, что на публичных слушаниях не будет присутствовать ни один человек, но даже в этом случае в строго юридическом смысле будет иметь место факт проведения публичных слушаний;

3) предмет публичных слушаний – соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрадК РФ, а именно соответствие проекта планировки:

а) документам территориального планирования,

б) правилам землепользования и застройки,

в) требования технических регламентов,

г) границам зон с особыми условиями использования территорий (то есть расположение проектируемой территории вне границ санитарно-защитных, водоохранных и иных подобных зон).

1.3.1.5. Действие 1.4: обеспечение проведения землеустроительных работ и кадастрового учета сформированного земельного участка

Субъекты, обеспечивающие действие 1.4

Субъектами (заказчиками), обеспечивающими проведение землеустроительных работ: вынос на местность границ земельного участка, определенных утвержденным проектом планировки как границы (красные линии) будущего жилого квартала, микрорайона, могут быть:

а) уполномоченный орган местного самоуправления,

б) лицо, которое инициировало за свой счет подготовку проекта планировки.

Субъектами, обеспечивающими проведение кадастрового учета сформированного земельного участка, также могут быть указанные органы и лица. В последнем случае такого рода действия проводятся по доверенности органа, уполномоченного распоряжаться земельным участком, выделенным из состава государственных или муниципальных земель.

Вопрос об особенностях определения  начальной цены предмета аукциона

Этот вопрос решается путем сопоставления норм пункта 7 статьи 38.1 и подпункта 3 пункта 3 статьи 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ).

ЗК РФ вводит следующие различия применительно к действиям по определению начальной цены предмета аукциона в случае земельных участков для строительства отдельных объектов и в случае земельных участков – элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов), подлежащих дальнейшему разделению посредством планировки на отдельные земельные участки.

1. Земельные участки для строительства отдельных жилых объектов. В этом случае начальной ценой предмета аукциона может быть:

а) начальная цена земельного участка (в случае его продажи);

б) начальный размер арендной платы.

Как в случае «а», так и в случае «б» начальная цена предмета аукциона должна определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (см. п. 7 ст. 38.1 ЗК РФ). Это значит, что должен быть представлен подготовленный по установленной форме отчет независимого оценщика.

2. Земельные участки как элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны), подлежащие дальнейшему разделению посредством планировки на отдельные земельные участки – комплексному освоению в целях жилищного строительства. В этом случае начальной ценой предмета аукциона является начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка, то есть не требуется подготовленный по установленной форме отчет независимого оценщика. Это значит, что федеральное законодательство не формализует этот вид действий: он может выполняться по усмотрению уполномоченных органов либо с привлечением независимых оценщиков, либо без их привлечения.

1.3.1.6. Действие 1.5: подготовка пакета документов для проведения аукциона, проведение аукциона и заключение с его победителем договора аренды земельного участка

Состав информации об аукционе

Информация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (вновь образуемого жилого квартала, микрорайона), выделенного посредством планировки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства определяется пунктом 10 статьи 38.1 и пунктом 3 статьи 38.2 ЗК РФ и включает следующие сведения:

1) организатор аукциона;

2) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявших решение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения;

3) место, дата, время и порядок проведения аукциона;

4) «шаг аукциона»;

5) форма заявки на участие в аукционе, порядок приема заявок, адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;

6) размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка;

7) существенные условия договора, в том числе о сроке аренды;

8) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, площади, границах, обременениях земельного участка, ограничениях его использования, кадастровом номере земельного участка;

9) цена выкупа земельных участков, указанных в пункте 5 статьи 30.2 ЗК РФ, предназначенных для жилищного и иного строительства, в расчете на единицу площади;

10) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства);

11) размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на единицу площади и порядок ее изменения;

12) способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства и объем этих обязательств;

13) максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

14) максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, а также условия такой передачи;

15) максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

Возможный состав пакета документов для проведения аукциона, проекты форм документов для проведения аукциона

Одним из возможных вариантов состава пакета документов, в котором представляется указанная и иная информация, может быть, например, такой:

1) извещение о проведении аукциона;

2) форма заявки на участие в аукционе;

3) форма анкеты заявителя на участие в аукционе;

4) форма договора о задатке;

5) форма договора аренды земельного участка (в границах вновь формируемого жилого квартала, микрорайона) с формами приложений к договору:

а) форма положения о характеристиках планируемого развития территории в пределах земельного участка – предмета договора (извлечения из проекта планировки территории, посредством которого из состава государственных, муниципальных земель выделен земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства);

б) форма плана-графика выполнения арендатором работ по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства;

в) форма акта приема-передачи земельного участка.

Проекты указанных форм документов представлены в разделе 3.2 настоящих рекомендаций .

Особенности проекта договора аренды земельного участка в границах вновь формируемого квартала, микрорайона в целях комплексного освоения, включая жилищное строительство

Особенности этого типа договора аренды земельного участка определяются прежде всего обязанностями арендодателя (далее приводится извлечение из текста проекта договора аренды, представленного в разделе 3.2 настоящих рекомендаций). Арендатор обязан в сроки, определенные планом-графиком выполнения работ (приложение к договору):

1) с учетом положений о характеристиках планируемого развития территории (приложение к договору) и в порядке, определенном градостроительным законодательством, подготовить, представить на согласование и утверждение документацию по планировке территории в границах земельного участка, являющегося предметом договора;

2) в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории за свой счет обеспечить проведение землеустроительных работ по выносу на местность границ:

а) территорий общего пользования – определенных красными линиями территорий, которыми беспрепятственно будет пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

б) определенных красными линиями земельных участков, на которых будут построены линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, и другие подобные сооружения – сети инженерно-технического обеспечения;

в) зон действия публичных сервитутов в случае, если документацией по планировке территории будет определена необходимость их установления;

г) земельных участков, применительно к которым в составе документации по планировке территории утверждены градостроительные планы земельных участков как основание для подготовки проектной документации для строительства в их пределах объектов капитального строительства;

3) за свой счет обеспечить проведение государственного кадастрового учета земельных участков, сформированных в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;

4) по своему выбору осуществить одно из следующих действий:

а) обеспечить внесение изменений в настоящий договор аренды земельного участка, обусловленные разделением земельного участка – предмета договора – на несколько земельных участков, включая:

- земельные участки, на которых будет производиться строительство объектов жилого и нежилого назначения, применительно к которым арендатор намерен продолжить свои права аренды;

- земельные участки в составе территорий общего пользования, в отношении которых прекращаются права аренды арендатора;

б) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка, обусловленные разделением земельного участка – предмета настоящего договора – на несколько земельных участков, включая:

- земельные участки, на которых будет производиться строительство объектов жилого назначения, применительно к которым арендатор намерен прекратить арендные отношения и выкупить земельные участки в собственность в соответствии с ценой выкупа, зафиксированной в извещении о проведении аукциона, рассчитанной применительно к единице площади и равной _____________ рублей за один квадратный метр земельного участка – предмета настоящего договора;

- земельные участки, арендуемые арендатором вплоть до завершения строительства объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, а также объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемые арендатором в муниципальную собственность по завершении строительства указанных объектов и сетей;

- земельные участки в составе территорий общего пользования, в отношении которых прекращаются права аренды арендатора;

5) в соответствии с градостроительными планами земельных участков (утвержденными в составе документации по планировке территории) обеспечить подготовку проектной документации на строительство сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, проведение государственной экспертизы проектной документации и получение разрешений на строительство;

6) в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и проектной документацией, подготовленной применительно к отдельным объектам, размещаемым на земельных участках, образованных путем разделения исходного земельного участка (предмета настоящего договора), обеспечить строительство и получение разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

7) обеспечить проведение государственного кадастрового учета построенных и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства;

8) обеспечить государственную регистрацию прав собственности на объекты капитального строительства жилого назначения, а также на объекты социальной инфраструктуры (в случаях когда условиями аукциона не была предусмотрена безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов социального обслуживания);

9) безвозмездно передать в муниципальную собственность введенные в эксплуатацию:

а) сети и объекты инженерно-технического обеспечения;

б) объекты социальной инфраструктуры (если условиями проведения аукциона и (или) условиями настоящего договора определена передача соответствующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальную собственность);

10) совместно с арендодателем обеспечить действия по прекращению договоров аренды земельных участков, на которых располагаются переданные в муниципальную собственность объекты капитального строительства (включая сети и объекты инженерно-технического обеспечения), а также действия по прекращению договоров аренды земельных участков в составе территорий общего пользования, границы которых выделены красными линиями, утвержденными в составе документации по планировке территории.

1.3.1.7. Действие 1.6: включение проекта комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства в заявку, формируемую субъектом Российской Федерации и направляемую в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для участия в конкурсе на получение поддержки со стороны Российской Федерации

Дифференциация требований к заявкам по годам реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной программы «Жилище»

Условия указанной федеральной подпрограммы определяются исходя из принципа из года в год возрастающего ужесточения требований к составу и глубине проработки документов, подготовленных в муниципалитетах, где планируется реализация инвестиционных проектов в рамках федеральной подпрограммы. Схематично эти требования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Распределенные по годам условия участия в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы

(графическое отображение положений раздела V подпрограммы)

| Выполненные и планируемые действия, принятые документы, решения о подготовке документов | Годы и полугодия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| 1. Проект планировки территории (ППТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обязательство утвердить ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Наличие утвержденного ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аукционы – предоставление прав на земельные участки в границах кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обязательство утвердить пакет документов для аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Наличие утвержденного пакета документов для аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Наличие утвержденного протокола о состоявшемся аукционе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обязательство утвердить план подготовки ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Наличие утвержденного плана подготовки ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Обязательство утвердить ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Наличие введенных в действие ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Обязательство принять решение о подготовке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Наличие решения о подготовке программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Наличие утвержденной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Обязательство по введению платы за подключение с 01.01.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Наличие документа об утверждении платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма заявки

Форма заявки представлена в Положении о конкурсном отборе в 2006 году субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы.

1.3.2. Направление 2: подготовка и принятие концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования – определение первоочередных и последующих задач для концентрации общих усилий и средств на приоритетных проектах с целью достижения максимальных результатов в минимальные сроки, включая подготовку и принятие регионального закона о градостроительной деятельности, осуществление методического, финансового и организационного содействия со стороны субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления в реализации законодательства о градостроительной деятельности

1.3.2.1. Перечень основных действий в рамках направления 2

Основными действиями являются:

- подготовка, принятие и реализация концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования;

- подготовка и принятие закона субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, развитие на региональном и местном уровнях федерального законодательства о градостроительной деятельности.

1.3.2.2. Действие 2.1: подготовка, принятие и реализация концепции (плана, программы) развития региональной и местной систем градорегулирования

Необходимость подготовки, принятия и реализации концепции (плана, программы) развития региональной и местной систем градорегулирования

Необходимость такой подготовки стала особенно очевидной в контексте стоящих перед региональными и местными администрациями задач по реализации приоритетного национального проекта по развитию рынка доступного жилья. Российская Федерация в рамках указанного проекта оказывает поддержку региональным и местным администрациям. Такая поддержка оказывается на конкурсной основе по заявкам, предоставляемым субъектами Российской Федерации. Заявка от имени субъекта Российской Федерации должна содержать среди прочего краткое описание планируемых к реализации проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой с указанием основных параметров проектов. Подготовка такого рода проектов не может быть проведена без участия органов местного самоуправления, которые уполномочены утверждать проекты планировки, посредством которых выделяются из состава государственных или муниципальных земель земельные участки в границах вновь образуемых кварталов, микрорайонов для проведения аукционов. Решения по поводу приоритетных проектов должны приниматься в контексте развития сопряженных территорий. Соблюдение такого контекста осуществляется в системе территориального планирования. Согласно ГрадК РФ территориальное планирование может осуществляться совместно субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. Для этого должны создаваться соответствующие комиссии, которые могут и должны увязывать текущие вопросы подготовки и реализации отдельных проектов с задачами комплексного развития территорий, а также задачами последовательного развития региональной и местной систем градорегулирования. Такие задачи должны быть четко определены. Способом их определения, параметризации и выполнения должны стать концепции (планы, программы) развития региональной и местной систем градорегулирования.

Варианты организационно-технологических схем подготовки и принятия концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования

Варианты указаны в последовательности возрастания значимости и эффективности – от минимального к оптимальному.

Вариант 1: автономная подготовка концепции (плана, программы) администрацией городского округа без участия субъекта Российской Федерации. Такая подготовка может проводиться в инициативном порядке с последующим привлечением субъекта Российской Федерации к участию в подготовке концепции (плана, программы).

Вариант 2: совместная подготовка концепции (плана, программы) по инициативе субъекта Российской Федерации с привлечением к работе представителей местных администраций. Возможные схемы работы в рамках этого варианта:

- схема 1: концепция (план, программа) может подготавливаться как составная часть (раздел) региональной программы развития рынка доступного жилья;

- схема 2: концепция (план, программа) может подготавливаться в опережающем порядке как самостоятельный документ, который инициирует подготовку иных документов и положения которого в последующем могут включаться в качестве соответствующих разделов, например в планы реализации документов территориального планирования и (или) региональную программу развития рынка доступного жилья.

С точки зрения оперативности и скорейшего решения задач развития системы градорегулирования во имя обеспечения строительства и развития рынка доступного жилья схема 2 может оказаться более эффективной, чем схема 1.

Субъекты подготовки концепции (плана, программы) и ее юридический статус

Инициаторы и координаторы работ – органы, уполномоченные в области градостроительной деятельности. Субъекты (участники) подготовки – утверждаемые главами соответствующих администраций комиссии, рабочие группы, в состав которых включаются представители основных структурных подразделений администраций. Концепция (план, программа) утверждается в качестве соответствующего правового акта и является открытым документом для всех заинтересованных лиц, декларирующим намерения и обязательства соответствующих администраций выполнять поставленные задачи в установленные таким правовым актом сроки.

Вариант структуры (тематических разделов) концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования

1. Приоритетные проекты комплексного освоения территорий, распределенные по временным этапам разработки проектов планировки для организации аукционов, предоставления заявок на конкурсы для получения финансовой поддержки со стороны Российской Федерации с параметрами таких проектов, схемами их территориального расположения, а также распределенные по ответственным за обеспечение процесса подготовки заявок и по источникам финансирования в части обеспечения начальной стадии планировочных работ в целях выделения соответствующих земельных участков – вновь образуемых жилых кварталов, микрорайонов.

2. План подготовки и принятия нормативных правовых актов в области градорегулирования, прежде всего в части принятия закона субъекта Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в части подготовки и распространения для практического применения соответствующих методических рекомендаций.

3. Определение приоритетных действий по тематике и территориальному охвату применительно к подготовке правил землепользования и застройки, документов территориального планирования и планов реализации документов территориального планирования с учетом инвестиционной привлекательности соответствующих территорий, наличия кадров и финансовых ресурсов, а также возможности их привлечения на соответствующих этапах.

4. План работ повышения квалификации работников администраций и специалистов по вопросам градорегулирования, а также план работ по воспитанию и привлечению к работе молодых специалистов в этой области.

Мониторинг реализации концепции (плана, программы) развития системы градорегулирования, внесение в концепцию (план, программу) на регулярной основе дополнений и изменений по итогам каждого года

Указанная концепция (план, программа) должна стать постоянно действующим документом, в который на регулярной основе с учетом продвижения в части ее реализации должны вноситься дополнения и изменения, в том числе отражаемые в проектах соответствующих бюджетов.

1.3.2.3. Действие 2.2: подготовка и принятие закона субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, развитие на региональном и местном уровнях федерального законодательства о градостроительной деятельности

Перечень основных положений, которые могут определяться региональными законами в развитие норм федерального законодательства о градостроительной деятельности

1. Сводное представление полномочий и перечисление функций различных уровней публичной власти в области градостроительной деятельности, а также органов, уполномоченных в области градостроительной деятельности.

2. Развитие положений о совместной подготовке документов территориального планирования субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также положений о совместной подготовке планов реализации таких документов.

3. Развитие положений о составе, порядке подготовки и принятия региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Установление положений и процедур, связанных с приданием особого статуса преобразуемым территориям, в том числе территориям, на которых расположен ветхий жилищный фонд.

5. Развитие положения об участии субъекта Российской Федерации в информационном обеспечении, а также положения о мониторинге градостроительной деятельности.

6. Развитие положений об ответственности за нарушение законодательства в области градостроительной деятельности.

Регламентирование процесса градостроительной подготовки территорий применительно к различным случаям

В региональном законе о градостроительной деятельности рекомендуется устанавливать порядок градостроительной подготовки территорий, выделения земельных участков из состава государственных или муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам применительно к следующим основным типологическим случаям:

- градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке;

- градостроительная подготовка земельных участков на застроенных территориях, обремененных правами третьих лиц, для осуществления реконструкции;

- градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных, муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- выделение путем градостроительной подготовки земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений на застроенных территориях, не разделенных на земельные участки;

- выделение и фиксация границ публичных земель посредством подготовки проектов документов по планировке территории в случаях застроенных территорий.

1.3.3. Направление 3: обеспечение подготовки и принятия правил землепользования и застройки органами местного самоуправления, а также обеспечение применения и последовательного развития правил

1.3.3.1. Перечень основных действий в рамках направления 3

1. Принятие нормативного правового акта о подготовке правил землепользования и застройки и создании комиссии по обеспечению такой подготовки и применения правил.

2. Проведение конкурса на размещение муниципального заказа на подготовку проекта правил землепользования и застройки.

3. Подготовка, согласование, обсуждение на публичных слушаниях проекта правил землепользования и застройки, их принятие и обеспечение применения.

1.3.3.2. Действие 3.1: принятие нормативного правового акта о подготовке правил землепользования и застройки и создании комиссии по обеспечению такой подготовки и применения правил

1.3.3.3. Действие 3.2: проведение конкурса на размещение муниципального заказа на подготовку проекта правил землепользования и застройки

1.3.3.4. Действие 3.3: подготовка, согласование, обсуждение на публичных слушаниях проекта правил землепользования и застройки, принятие правил и обеспечение их применения

1.3.4. Направление 4: обеспечение территориального планирования, подготовки планов реализации утвержденных документов территориального планирования и в их составе комплексных схем развития коммунальной и дорожной инфраструктуры, обеспечение планировки территории, применения правовых механизмов преобразования застроенных территорий

1.3.4.1. Перечень основных действий в рамках направления 4

1. Подготовка плана разработки документов территориального планирования (в рамках выполнения действия 2.1).

2. Подготовка документов территориального планирования в соответствии с концепцией (планом, программой) развития региональной и местной систем градорегулирования.

3. Подготовка планов реализации документов территориального планирования и в их составе – комплексных схем развития коммунальной инфраструктуры, разработанных с учетом объемов планируемого (и закрепленного градостроительными регламентами) строительства, реконструкции.

4. Подготовка документации по планировке застроенных территорий с выделением публичных земель («планировочного каркаса») – инициирование процесса бесплатного перехода в общую долевую собственность собственникам квартир земельных участков многоквартирных домов.

5. Внедрение правовых механизмов планировки, предусматривающих использование градостроительных планов земельных участков, предоставление свободных от прав третьих лиц земельных участков.

6. Внедрение правовых механизмов преобразования застроенных территорий, в том числе занятых ветхим жилищным фондом.

7. Внедрение и отработка технологии проведения публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3.4.2. Действие 4.1: подготовка плана разработки документов территориального планирования (в рамках выполнения действия 2.1)

См. раздел 1.3.2.2 настоящих рекомендаций.

1.3.4.3. Действие 4.2: подготовка документов территориального планирования в соответствии с концепцией (планом, программой) развития региональной и местной систем градорегулирования

Подготовка документов территориального планирования должна осуществляться:

- с учетом согласованных действий субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления с использованием процедур совместной подготовки таких документов в соответствии с ГрадК РФ;

- с учетом приоритетов, ресурсов, объемов финансирования и последовательности данного действия в контексте иных действий в соответствии с концепцией (планом, программой) развития региональной и местной систем градорегулирования;

- с учетом наличия ранее утвержденных документов территориального планирования, которые в юридическом отношении не утратили свою силу (см. раздел 1.3.1.3 настоящих рекомендаций);

- с учетом норм ГрадК РФ, в частности:

а) нормы о том, что с 1 января 2008 года для подготовки документации по планировке территории (применительно к соответствующим случаям, включая случаи, связанные с жилищным строительством) необходимо наличие документов территориального планирования;

б) нормы о том, что с 1 января 2010 года при отсутствии правил землепользования и застройки (которые подготавливаются при наличии генеральных планов, за исключением случаев, связанных с возможностью подготовки правил применительно к части территории при отсутствии генерального плана) земельные участки, выделенные из состава государственных или муниципальных земель, для строительства определенных типов объектов (включая жилье) не предоставляются. Иными словами, для решения указанных вопросов по истечении установленных сроков потребуется приступить к выполнению ранее не выполненных задач;

- с учетом новых методов и технологий градостроительного проектирования, для чего потребуется подготовка соответствующих методических рекомендаций.

1.3.4.4. Действие 4.3: подготовка планов реализации документов территориального планирования и в их составе – комплексных схем развития коммунальной инфраструктуры, увязанных с объемами планируемого (и закрепленного градостроительными регламентами) строительства, реконструкции

Подготовка проектов планов реализации документов территориального планирования должна осуществляться:

- с учетом нормы ГрадК РФ о том, что указанные планы должны приниматься через три месяца после утверждения документов территориального планирования и фактически должны содержать позиции по увязке объемов строительства с объемами и источниками финансирования, то есть являться предложениями к проекту бюджета на каждый предстоящий финансовый год;

- с учетом требований к заявкам по годам реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной программы «Жилище», в частности требования о наличии в заявках указания о подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также требования о наличии документов, посредством которых устанавливается размер платы за подключение к таким системам (см. раздел 1.3.1.7 настоящих рекомендаций);

- с учетом новых концептуальных положений о технологии подготовки планов реализации документов территориального планирования, для чего необходима подготовка соответствующих рекомендаций.

1.3.4.5. Действие 4.4: подготовка документации по планировке застроенных территорий с выделением публичных земель («планировочного каркаса») – инициирование процесса бесплатного перехода в общую долевую собственность собственникам квартир земельных участков многоквартирных домов

1.3.4.6. Действие 4.5: внедрение правовых механизмов планировки, предусматривающих использование градостроительных планов земельных участков, предоставление свободных от прав третьих лиц земельных участков

В соответствии с системой, установленной ГрадК РФ, документация по планировке территории, свободной от прав третьих лиц, в результате которой впервые образуются земельные участки для размещения единичных объектов, всегда должна содержать в своем составе градостроительные планы земельных участков. Эти планы являются основанием для выноса границ вновь образованных земельных участков на местность с последующим осуществлением государственного кадастрового учета. К сожалению, эти простые системообразующие положения не были учтены в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка». Поэтому необходимо принять указанное постановление в новой редакции.

1.3.4.7. Действие 4.6: внедрение правовых механизмов преобразования застроенных территорий, в том числе занятых ветхим жилищным фондом

В условиях рынка недвижимости «вхождение» на застроенную, занятую правами третьих лиц территорию невозможно без юридических гарантий. Такими юридическими гарантиями могут быть только градостроительные регламенты, утвержденные в составе правил землепользования и застройки. При наличии указанного нормативного правового акта могут реализовываться три потенциально возможные схемы преобразования застроенных территорий:

1) преобразование путем осуществления частноправовых отношений;

2) преобразование путем сочетания действий в рамках частноправовых отношений с использованием соглашений между администрацией и инвесторами о градостроительной подготовке застроенных территорий до начала реконструкции и строительства на месте сносимых объектов;

3) преобразование путем придания особого статуса преобразуемой застроенной территории, согласно которому в соответствующих случаях допускается принудительное изъятие недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд помимо того исчерпывающего перечня случаев, который определен Земельным кодексом Российской Федерации.

1.3.4.8. Действие 4.7: использование различных способов решения проблемы нехватки пригодных для строительства свободных территорий – правовые механизмы вовлечения в жилищное строительство территорий за пределами черты населенных пунктов

Градостроительным кодексом Российской Федерации определено, что основанием для принятия решений субъектом Российской Федерации о перевода земель из одной категории в другую могут быть документы территориального планирования, а именно:

- схема территориального планирования субъекта Российской Федерации в части изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, в том числе для расширения границ земель населенных пунктов;

- генеральные планы городских округов и поселений в части предложений об изменении границ земель населенных пунктов, в пределах которых может осуществляться жилищное строительство.

При совместной подготовке документов территориального планирования одной из первоочередных задач должна стать задача определения необходимых территорий за пределами черты населенных пунктов, тех территорий, которые могут и должны быть вовлечены в оборот в целях расширения масштабов жилищного, в том числе малоэтажного, строительства.

По общему правилу ГрадК РФ городская черта устанавливается в генеральном плане поселения или городского округа. На период отсутствия генеральных планов Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ установил переходный период до 1 января 2010 года. В этот период городская черта может быть изменена решением субъекта Российской Федерации.

Процедура включения земельных участков в границы населенных пунктов отныне подробным образом описана в новой статье 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Решение о включении земельных участков в границу населенного пункта подлежит согласованию с соответствующими органами в зависимости от категории и статуса включаемых земель. Срок согласования не может превышать один месяц.

Включение земельных участков в границу (исключение из границ) осуществляется одновременно с установлением или изменением разрешенного использования земельных участков.

При этом предусмотрено, что «законами субъектов Российской Федерации может быть установлен порядок подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или изменении видов разрешенного использования земельных участков с учетом требований настоящего Федерального закона».

1.3.4.9. Действие 4.8: внедрение и отработка технологии проведения публичных слушаний в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлен исчерпывающий перечень случаев, применительно к которым проводятся публичные слушания, а также основные положения о порядке проведения таких слушаний при обсуждении:

- проектов генеральных планов, а также предложений о внесении в них изменений;

- проектов правил землепользования и застройки, а также предложений о внесении в них изменений;

- предложений о предоставлении разрешений на условные виды использования недвижимости;

- предложений о предоставлении разрешений на отклонения от правил землепользования и застройки в части предельных параметров строительства;

- проектов документации по планировке территории, полномочиями по утверждению которой обладают органы местного самоуправления.

В разделе 3.11 настоящих рекомендаций представлены проект нормативного правового акта органа местного самоуправления поселения (городского округа) о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности.

1.3.5. Направление 5: создание постоянно действующей системы подготовки на регулярной основе предложений по внесению изменений и дополнений в утвержденные документы с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и проведением мониторинга ее результатов

1.3.5.1. Субъекты основных действий в рамках направления 5, определяемых особенностями информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

Градостроительный кодекс Российской Федерации заложил базовые основы для формирования системы, которой ранее не было в стране, а именно:

- копии всех документов, подготавливаемых в области градостроительной деятельности, в обязательном порядке должны размещаться в информационной системе;

- документы, поступающие в информационную систему, открыты для всех заинтересованных лиц, в том числе для уполномоченных в области градостроительной деятельности органов субъектов Российской Федерации, которые безвозмездно получают дополнительный блок информации для координирования градостроительной деятельности в масштабах региона;

- документы, поступающие в информационную систему, используются для подготовки производных документов – дежурных планов, аналитических материалов, а также для мониторинга с целью оперативного отслеживания реализации запланированных действий, в том числе относящихся к реализации приоритетного национального проекта по развитию рынка доступного жилья.

В силу указанной специфики информационных систем градостроительной деятельности основными субъектами, причастными к их формированию и эффективному использованию, являются органы местного самоуправления и субъекты Российской Федерации.

1.3.5.2. Действие 5.1: ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на уровне городских округов и муниципальных районов

Первоначальные минимально необходимые действия:

- обеспечение направления, хранения поступающих документов, а также их предоставления всем заинтересованным лицам, включая уполномоченные органы субъекта Российской Федерации, в обязательном порядке;

- ведение дежурных планов по основным «тематическим слоям».

В последующем объем действий расширяется, обеспечивается мониторинг происходящих процессов с подготовкой соответствующих предложений по постоянному обновлению массива документации, ответственность за подготовку которой лежит на публичной власти.

1.3.5.3. Действие 5.2: информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне субъекта Российской Федерации

Деятельность по информационному обеспечению градостроительной деятельности включает в себя:

- ведение архива документов, которые подготавливает субъект Российской Федерации в области градостроительной деятельности;

- использование сведений из муниципальных информационных систем для координирования работ всех уровней публичной власти в области градорегулирования;

- подготовку предложений о совместной разработке с органами местного самоуправления проектов документов территориального планирования, а также подготовку планов реализации таких документов.

1.3.5.4. Действие 5.3: поддержка со стороны субъектов Российской Федерации деятельности муниципальных образований по ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

Такая поддержка подразумевает обеспечение унификации топографической подосновы и иных документов, а также поддержку органов местного самоуправления в части распространения соответствующих методик, администрирования и финансирования работ в области информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Об особенностях этого способа применительно к содержанию действий по планировке территории см. раздел 2.1.3 аналитической записки «Рекомендации по решению проблемных вопросов правового характера при градостроительной подготовке земельных участков для предоставления на аукционах в целях реализации жилищных инвестиционно-строительных проектов»: http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

Более подробная информация содержится в подразделе 2.3.2 аналитической записки «Рекомендации по решению проблемных вопросов правового характера при градостроительной подготовке земельных участков для предоставления на аукционах в целях реализации жилищных инвестиционно-строительных проектов»: http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

Более подробную информацию см. в рукописи книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (вопрос 28):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233

Более подробно об этом см. в аналитической записке «Инвестиционные контракты и правовые процедуры преобразования застроенных территорий»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325

Более подробную информацию см. в рукописи книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (вопрос 27.2):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233

Более подробно об этом см. в рукописи книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (вопрос 27.1):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233

Более подробная информация содержится в аналитической записке «Рекомендации по решению проблемных вопросов правового характера при градостроительной подготовке земельных участков для предоставления на аукционах в целях реализации жилищных инвестиционно-строительных проектов» (подразделы 2.1.3, 2.2):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

Более подробную информацию по этим вопросам см. в Концепции законодательного обеспечения безопасности в проектировании и строительстве:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=115&mat_id=347&from=fp&page_id=7679

Более подробную информацию см. в материале  «Проекты форм документов о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, выделенного в границах жилого квартала, микрорайона из состава находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, для комплексного освоения в целях жилищного строительства»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

Более подробную информацию см. в материале  «Проекты форм документов о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, выделенного в границах жилого квартала, микрорайона из состава находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, для комплексного освоения в целях жилищного строительства»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=298

Указанное положение и форма заявки размещены на сайте Росстроя: http://www.gosstroy.gov.ru/docum_59.htm

Более подробная информация представлена в разделе 3.4 Рекомендаций – «Модель закона субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=315&from=fp&page_id=7188

См. раздел 3.5 Рекомендаций – Проект  нормативного правового акта о подготовке правил землепользования и застройки и создании комиссии по обеспечению такой подготовки и применения правил: http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

См. раздел 3.6 Рекомендаций – Проект технического задания на подготовку проекта муниципального нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа_____________»: http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

Пояснения относительно идеологии градостроительного зонирования, рекомендации по применению технологий подготовки проектов правил землепользования и застройки см.:

- раздел 2.2 Рекомендаций – рукопись книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (вопросы 18–26):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233;

- раздел 2.3 Рекомендаций – Инвестиционные контракты и правовые процедуры преобразования застроенных территорий»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325;

- раздел 2.4 Рекомендаций – Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=314&from=fp&page_id=7185

Более подробно об этом см. раздел 2.2 Рекомендаций – рукопись книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (вопросы 7–17, 47):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233

Более подробно об этом см. раздел 2.2 Рекомендаций – рукопись книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (вопросы 12.2, 41):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233

Более подробно об этом см. раздел 2.3  – Рекомендации по решению проблемных вопросов правового характера при подготовке проектов межевания застроенных территорий жилого назначения:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=263

Более подробно об этом см. следующие разделы Рекомендаций:

- 2.2 – рукопись книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности (вопросы 31, 36):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233;

- 3.8 – предложения к новой редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=310&from=fp&page_id=7110

Указанные схемы, а также соответствующие аналитические материалы и проекты документов представлены в следующих разделах настоящих Рекомендаций:

- 2.3 – аналитическая записка «Инвестиционные контракты и правовые процедуры преобразования застроенных территорий»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325

- 2.5 – аналитическая записка «Об изъятии земельных участков и жилых домов для строительства нового жилья»:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=346&from=fp&page_id=7657

- 3.9 – проект нормативного правового акта органа местного самоуправления о преобразовании за счет частных инвесторов застроенных территорий, занятых ветхими многоквартирными домами: http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325

- 3.10 –  проект соглашения между администрацией и инвестором о градостроительной подготовке застроенной, занятой правами третьих лиц территории:

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=325

Более подробно об этом см. раздел 2.2 настоящих Рекомендаций – рукопись книги «Градостроительный кодекс Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности» (вопросы 42–45):

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=195&mat_id=233.

Более подробно об этом см. там же.

Более подробно об этом см. там же.

Более подробно об этом см. там же.