Союз городов Центра и Северо-Запада России

Собрание Ярославль 5 апреля 2018 год.

Доклад Васильева А.А.

Слайд 1 доклад титул

О промежуточных  итогах реализации проекта «Благоустройство территорий и создание комфортной городской среды».

Слайд 2 Собрание

Вопрос «О благоустройстве территорий и создании комфортной городской среды» был рассмотрен на очередном общем Собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России  в городе Вологде 2 ноября 2017 года. В работе Собрания приняли участие делегации из 18 муниципальных образований. В составе делегаций – 8 глав муниципальных образований, 7 председателей городских и районных представительных органов, их заместители и руководители подразделений.

Слайд 3 решение

Решением Собрания органам местного самоуправления рекомендовано продолжить активное участие в реализации проекта «Благоустройство территорий и создание комфортной городской среды», по окончании 2017 года направить в исполнительную дирекцию информацию о промежуточных  итогах реализации проекта.

Приняты обращения  в Правительство Российской Федерации, Министерство строительства и Жилищно-коммунального хозяйства, Министерство культуры Российской Федерации.

Исполнительной дирекции поручено с использованием инструментов межмуниципального сотрудничества продолжить работу по обмену информацией и опытом в области благоустройства территорий муниципальных образований, распространению лучших муниципальных практик, направить материалы Собрания в  Совет Федерации  для использования при подготовке заседания Совета по местному самоуправлению.

Слайд 4 обращения

В соответствии с решением Собрания исполнительной дирекцией были направлены обращения:

- Председателю Правительства Российской Федерации о продолжении финансирования проекта «Благоустройство территорий и создание комфортной городской среды» из федерального бюджета на предстоящие годы и о внесении изменений в законодательство РФ, регулирующее вопросы правил благоустройства в городах;

- Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с предложениями по совершенствованию проекта «комфортная среда»;

- Министру культуры Российской Федерации с предложениями по внесению изменений в законодательство об объектах культурного наследия.

Слайд 5 ответы

Мы получили ответы из, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства культуры.

Финансирование региональных программ благоустройства, разработанных в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, будет предусмотрено в федеральном бюджете в течение 5 лет до 2022 года. Средства должны быть выделены в размере не меньшем, чем в 2017 году.

Слайд 6. форум ОКМО

Итоговые материалы Собрания были направлены в Совет Федерации для подготовки заседания Совета по местному самоуправлению, посвященному вопросам создания комфортной городской среды.

В ноябре 2017 года эти материалы и предложения были представлены на Форуме Советов муниципальных образований Северо-западного федерального округа в городе Пскове, организованном Общероссийским Конгрессом муниципальных образований при участии Виктора Борисовича Кидяева.

Слайд 7 Череповец

Большинство городов Союза выполнило решение Вологодского Собрания и направило в исполнительную дирекцию информацию о промежуточных итогах реализации проекта по итогам 2017 года. Причем Архангельск, Вологда и Иваново, сделали это, опередив соответствующий запрос.

Приведу несколько выдержек из этой информации с иллюстрацией на экране.

Слайд 8 Череповец

Череповец

В адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Череповца поступило 288 заявок на участие в отборе дворовых территорий 315 многоквартирных домов, допущено 178 заявок 198 многоквартирных домов

По результатам рассмотрения и оценки предложений был утвержден адресный перечень из 63 многоквартирных домов  на общую сумму 109 956 800 руб.

Рассмотрено 988 предложений в перечень общественных территорий, включено на общую сумму почти 55 млн. руб.

Слайд 9. Ярославль

Ярославль

По состоянию на 30 октября все работы по комплексному благоустройству дворовых территорий  завершены

- выполнены работы по комплексному ремонту дворовых территорий с охватом в 196 многоквартирных домов и внутриквартальных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 91,5 тыс.кв.м.

Слайд 10 Ярославль

- в 17 дворах созданы новых дворовые площадки для отдыха детей и взрослых, в том числе 13 выполнены с резиновым покрытием.

- выполнена омолаживающая обрезка и посадка деревьев на 18 дворовых территориях.

На мероприятия по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» в 2017 году было выделено: 57 млн.  870 тыс.руб.

Слайд 11 Нарьян-Мар

Нарьян-Мар

от граждан для включения в муниципальную программу поступило 59 заявлений по дворовым территориям (от 81 многоквартирного дома) и 8 заявлений по общественным территориям.

Отбор дворовых территорий для включения в МП на 2017 год Общественная комиссия проводила на основе балльной оценки. Наиболее весомыми критериями явились одновременное активное участие жителей домов с одной дворовой территорией и коэффициент трудового участия.

Проведены субботники (с участием жителей) на благоустраиваемых в 2017 году общественных и дворовых территориях.

Реализация мероприятий, включенных в МП в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона. Все контракты были заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Слайд 12 Смоленск

Смоленск

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» было заключено 24 Муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству 53-х дворовых территорий в городе Смоленске, и 3 Муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

Слайд 13 Северодвинск

Северодвинск

В рамках проекта были благоустроены 10 дворов. Общий объем средств, направленных на благоустройство дворов в 2017 году составляет 28 с половиной млн.рублей. Также в рамках проекта благоустроены 2 общественные территории  ( фонтан на Привокзальной площади и парк). Общая стоимость работ составила 10 млн. 263 тысячи рублей  и 3 млн. 365 тысяч рублей соответственно.

Слайд 14 Коряжма

Коряжма

В рамках программы в 2017 году выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий. Обязательный перечень работ - ремонт дорожного покрытия проезда, замена светильников наружного освещения на светодиодные, установка урн, деревянных скамеек.

Выполнены работы по замене светильников наружного освещения на улицах города на сумму 3 млн.руб. Выполнен ремонт освещения в Александровском парке на сумму почти 1 млн. руб.

Слайд  15 Иваново

Иваново

После проведения отбора дворовых территорий и общественного голосования по общественным территориям, в рамках выделенного финансирования общественная комиссия определила подлежащими благоустройству 24 дворовые территории многоквартирных домов на общую сумму 67,3 миллиона рублей и 2 общественные территории  на общую сумму 30, 2 миллиона рублей.

В рамках благоустройства дворовых территорий были выполнены: ремонт асфальтового покрытия общей площадью 9,5 тыс.кв.м, обустроены парковки площадью 7,9 тыс.кв.м, установлено 20 детских игровых площадок, 13 спортивных площадок, 126 урн и 90 лавочек, посажено 109 деревьев, 872 кустарника, обустроено 14,8 тыс.кв.м газона.

Слайд 16  Вологда

Вологда

В Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды поступило 366 заявок на включение дворовых территорий и 21 заявка на включение территорий общего пользования. Заявки были выставлены на интернет-голосование на официальном сайте Администрации г. Вологды, а также проводилось бланочное голосование. Всего в голосовании приняло участие 55495 человек. Был сформирован адресный перечень территорий, подлежащих ремонту в 2017 году, в который вошли 51 дворовая территория и 2 общественных пространства: площадь Чайковского и Ковыринский сад.

Выполнены работы по благоустройству 51 дворовой территории многоквартирных домов  на сумму 232 517,100 тысяч рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета - 82 160,60 тыс.руб.

- за счет регионального бюджета - 50 356,5 тыс.руб.

- за счет бюджета г. Вологды - 100 000,00 тыс.руб.

и по благоустройству 2-х общественных пространств на сумму 32 418 тысяч рублей, в т.ч.:

- за счет федерального бюджета - 20 099,2 тыс.руб.

- за счет регионального бюджета - 12 318,9 тыс.руб.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено из федерального и областного бюджетов 164 935, 2 тысяч рублей.

Слайд 17 Великий Новгород

Великий Новгород

Общий объем денежных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году составляет более 88 млн рублей. Результатом реализации мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий в 2017 году стала благодарность жителей 58 многоквартирных домов, благоустроенных в рамках программы. На программу по благоустройству дворовых территорий был направлен следующий объем финансирования:

- средства федерального бюджета – 33,5 млн.руб.

- средства областного бюджета – 19,6 млн.руб.

- средства бюджета Великого Новгорода – 2,8 млн..руб

- внебюджетные источники – 0,6 млн.руб.

Общий объем финансирования за счет всех источников составил не менее 56 млн. рублей.

В онлайн-голосовании по благоустройству общественных пространств приняло участие более 80 тыс. человек. В результате голосования были выбраны три территории.

Слайд 18 Петрозаводск

Петрозаводск

В рамках реализации проекта выполнено:

1 этап: благоустройство 43 дворовых территорий

2 этап: благоустройство 36 дворовых территорий

Общая стоимость работ по 1 этапу составила 45,60 млн. руб., из них 40,36 млн. руб. – средства субсидии, 5,24 млн. руб. – внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирных домах).

Общая стоимость работ по 2 этапу составила 44,27 млн. руб., из них 40,62 млн. руб. – средства бюджетного кредита, 3,65 млн. руб. – внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирных домах).

Благоустройство общественной территории:

выполнены работы по благоустройству парка Ямка:

снос аварийных деревьев, устройство лестничного спуска, устройство наружного освещения.

Общая стоимость выполненных работ составила 14,18 млн. руб.

Выполнено благоустройство магистральных газонов вдоль пр. Ленина  на участке от ул. Фридриха Энгельса до Онежской набережной.

Общая стоимость выполненных работ составила 6,0 млн. руб.

Слайд 19 Котлас

Котлас

В результате мероприятиями по благоустройству в текущем году удалось охватить:

- 12 дворовых территорий. Затрачено более 13 миллионов рублей.

- 2 муниципальные территории общего пользования. Затрачено 6 миллионов рублей.

- 1 территорию массового отдыха населения – объект «Бульвар искусств», расположенный вблизи городского парка. Затрачено более 1 миллиона рублей.

Также в Котласе по программе «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры» в 2017 году было осуществлено строительство объекта  «Двинопарк».

В процессе реализации проекта был проведен капитальный ремонт смотровой площадки памятника, выполнено устройство самого парка, состоящего из пешеходных и велосипедных дорожек, смотровых площадок, обустроенных скамьями для отдыха горожан, установка малых архитектурных форм. Выполнено наружное освещение территории смотровой площадки и земельного участка  парка, а также строительство сетей дренажной канализации.

Слайд 20 Псков

В Пскове работы по дорожному покрытию выполнены в 13 дворовых и 4 общественных территориях.

Слайд 21 Архангельск

Архангельск

Информация по общественным территориям:

- Рябиновая аллея - пешеходная аллея вдоль пр. Троицкий от улицы Логинова до улицы Садовая. Работы выполнены в полном объеме.  Подрядная организация устранила выявленные замечания. Общий объем субсидий, доведённый на финансирование мероприятий по благоустройству территорий города Архангельска составляет 102с половиной миллиона рублей.

Слайд 22 Рыбинск

Рыбинск

Наглядная информация по принципу было-стало представлена городом Рыбинском. На слайдах Вы можете видеть и некоторую цифровую информацию о размерах объектов  и финансирования.

Слайд 23  Индекс качества городской среды

Во второй части своего выступления разрешите прокомментировать как выглядят города нашего Союза на сайте «Индекс качества городской среды».

Проект оценивает, насколько город готов к современным вызовам и отвечает потребностям горожанина.

ОТ АВТОРОВ:

В России 1112 городов, именно в них живет большая часть населения страны. Две трети — убывающие, население в них сокращается. Люди из малых городов едут в большие, из больших — в Москву или сразу за рубеж. Почему они уезжают? Их привлекает лучшее будущее.

Чтобы выиграть конкуренцию за людей, города должны создать привлекательный образ будущего, в них должна появиться новая экономика и новые возможности, неразрывно связанные с качеством городской среды. Индекс качества городской среды — это возможность узнать, вступил ли город в борьбу за горожанина.

Слайд 24 Инициаторы проекта

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА:

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

- Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ

- КБ «Стрелка»

Слайд 25 Что и как оценивается

О ПРОЕКТЕ:

Цель Индекса качества городской среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. 	Система оценки состоит из 30 показателей, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев.

В зависимости от доступности данных и появления новых способов анализа городских территорий индикаторы могут быть изменены, а их количество увеличено.

Такой индекс можно сопоставить с медицинской экспресс-диагностикой, проводимой для того, чтобы выявить основные проблемы развития города. После того как проблема обнаружена, можно переходить к ее более углубленному изучению и рекомендовать конкретную программу лечения.

Слайд 26 Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ:

1.Жилье и прилегающие пространства. Жилые дома и придомовые территории.

2.Озелененные и водные пространства. Территория города, покрытая растительностью, включая парки, скверы, леса, а также территории, прилегающие к городским водоемам.

3.Уличная инфраструктура. Городские улицы разного типа, включая территории от фасада до фасада здания, за исключением дорожного полотна. Уличная инфраструктура оценивается отдельно и вне зависимости от расположения в том или ином пространстве города.

4.Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства. Территории, примыкающие к воспитательно-образовательным (школы, вузы, ясли), медицинским и здравоохранительным (больницы, оздоровительные лагеря, профилактории) учреждениям, к объектам спорта и рекреации (базы отдыха, стадионы, спортивные площадки и комплексы), к учреждениям культуры (кинотеатры, музеи, выставочные площадки), а также к объектам религиозного назначения.

5.Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства. Территории, примыкающие к административным, деловым, торговым объектам, а также места общественного питания, объекты сервиса и услуг.

6.Общегородское пространство. Вся территория города в административных границах населенного пункта. Введение этого пространства необходимо для оценки общегородских характеристик качества среды, не относящихся напрямую ни к одному из типов пространств.

Слайд 27 Критерии

КРИТЕРИИ:

1.«Безопасность» отвечает как за определение существующего уровня опасности определенных пространств, так и за оценку таких параметров среды, которые потенциально могут способствовать причинению вреда жизни и здоровью человека.

2.«Комфорт» помогает оценить удобство городской среды, а также ее визуальные, акустические и климатические характеристики.

3.«Экологичность» определяет, в какой мере использование города соответствует принципу сохранения и улучшения окружающей среды, а также оценивает состояние отдельных элементов городской среды.

4.«Идентичность и разнообразие» отвечает за оценку своеобразия и узнаваемости городских территорий, а также определяет вариативность пространственных решений и функциональное разнообразие городской среды.

5.«Современность среды» измеряет параметры, описывающие город с точки зрения возможностей, которые он предоставляет жителям. Показатели помогают определить, использует ли город устаревшую модель производства среды или новую модель, в которой среда — одна из базовых ценностей развития города.

Все 26 муниципальных образований Союза городов Центра и Северо-Запада России охвачены данным проектом. Особенность лишь в том, что оценки даны по городам а не по муниципальным образованиям. Это касается Боровичей, Великого Устюга, Старой Руссы, Суздаля и Тихвина.

Слайд 28 размер города

12 городов попали в категорию крупных, 4 города – большие, 4 – средние, 6 – малые.

крупные		большие		средние		малые

Ярославль		Великий Новгород	Котлас		Новодвинск

Калининград		Псков			Шуя			Коряжма

Тверь			Рыбинск		Тихвин		Великий Устюг

Иваново		Северодвинск	Боровичи		Старая Русса

Владимир								Нарьян-Мар

Архангельск								Суздаль

Смоленск

Череповец

Вологда

Петрозаводск

Кострома

Сыктывкар

Слайд 29 динамика численности

По динамике численности населения 3 города признаны растущими

Калининград , Нарьян-Мар, Петрозаводск

3 города – убывающими:

Коряжма, старая Русса и Суздаль.

Остальные отнесены к категории – стабильный.

В 14 городах состояние городской среды признано удовлетворительным, в 12 – плохим.

Вероятно, деление проведено по принципу - набрана ли половина из возможных 300 баллов. Во всех городах, набравших 150 баллов  и выше, состояние городской среды оценено, как удовлетворительное.

Слайд 30. Лидеры по общей оценке

По общей оценке лучшие баллы у городов:

Великий Новгород 	-	180

Тверь			-	177

Калининград		-	170

Смоленск		-	169

Ярославль		-	168

Слайд 31 Лидеры по отдельным индикаторам и критериям.

Великий Новгород имеет лучшие значения по индикаторам  «жилье и прилегающие пространства» и «общественно-деловая инфраструктура».

Первые  значения у города и по критериям «Идентичность и разнообразие» и «современность среды» .

В разрезе индикаторов лидером

- по уличной инфраструктуре стал Северодвинск,

- по озеленению и водным пространствам – Новодвинск,

- по социально-досуговой инфраструктуре и прилегающим пространствам – 											Калининград,

- по общегородскому пространству – Котлас.

В разрезе критериев лидеры:

безопасность – Тверь,

комфорт – Калининград,

экологичность – Шуя.

Сайт 32 Экспертное отношение

Разрешите сопоставить эти оценки с собственными ощущениями. За долгие годы работы в должности через мои руки прошло много аналитических документов, сводных и сравнительных данных о городах Союза. Я часто езжу по нашим городам и много вижу своими глазами.

В 2016 году мы делали анализ по демографии. Совпадение наших данных с данными сайта индекс-городов почти полное. Калининград, Нарьян-Мар и Петрозаводск – растущие. Старая Русса и Коряжма – убывающие. Остальные в основном – стабильные. Вроде все объективно.  Но вот Тверь явно растущий город – 2013 – 410, 2014 – 412.5, 2015 – 415, сейчас на сайте индексов 416,4 но город отнесен к стабильным. Есть вопрос.

В Архангельске много старых старых проблемных зданий, в том числе двухэтажных деревянных. Предпоследнее место по жилью и прилегающим территориям вроде бы логично. А вот общие оценки по Череповцу удивляют. Причем не за счет проблем с экологией. Череповец вниз потянули индикатор «общегородское пространство» и критерий «идентичность и разнообразие». Может быть заводские территории вошли  в общегородское пространство? Но в  Череповце много хороших благоустроенных пространств, особенно за рекой.

В Петрозаводске, пожалуй, самая красивая набережная вдоль Онежского озера. Но по индикатору «Озеленение и водные пространства» у города лишь 14 из 50 баллов и 21-ое место среди наших городов.

Хотя наличие такой подробной оценке по различным компонентам в целом я надеюсь будет полезным для работы руководителям городов. Есть что проанализировать, над чем подумать.

Слайд 33 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание.!