Исполнительному директору

Союза городов Центра и Северо-Запада России

А.Васильеву

Уважаемый Александр ….!

 На Ваше письмо исх№58 от 11.04.2019 по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Псков», сообщаю.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков" (далее – Программа) реализуется на территории города Пскова с 2017 года. В программу включены все неблагоустроенные дворовые территории, выявленные в процессе паспортизации объектов на территории города. Для контроля за реализацией Программы создана и активно работает общественная комиссия. В настоящее время комиссией рассмотрено и включено в программу 114 заявок, которые жители города Пскова представили в орган местного самоуправления, в соответствии с утвержденным порядком проведения общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», Все заявки имеют раздел с описанием объема трудового участия граждан, решение о котором оформлено протоколом общего собрания. Жители города активно участвуют в Программе: из своих средств, своими силами обеспечивают и выполняют работы по озеленению, цветочному оформлению, окрашиванию малых архитектурных форм, нанесению разметки на парковке и т.п.

Программа реализуется как на средства субсидий вышестоящих бюджетов, так и из средств местного бюджета. В 2017 году произведены работы по благоустройству 13-ти дворовых территорий многоквартирных домов по адресам города Пскова на сумму 26314,89 тыс. руб. и 4-х общественных территорий на сумму13157,40 тыс. руб за счет предоставленных субсидий. В 2018 году в Пскове успешно завершено благоустройство 17-ти дворовых территорий на сумму 46315,6 тыс.руб. и 3-х общественных территории на сумму 7872,5 тыс.руб. Выполнены отдельные мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджета города Пскова, на сумму 976,8 тыс.руб. В 2019 году подготовлена проектно-сметная документация на 27 объектов для благоустройства дворовых территорий.

С 25 по 28 февраля (включительно) в соответствии с Постановлением Главы города Пскова от 15.02.2019 №33 «О проведении голосования по отбору общественных территорий муниципального образования «Город Псков», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству с 2019 года» проведено удаленное (дистанционное) голосование с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Голосование происходило на сайте муниципального образования «Город Псков». В режиме интернет-голосования было собрано более 7 тысяч голосов и определены 4-е общественных территории для благоустройства в 2019 году.

Несмотря на набранный темп по благоустройству и в реализации задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» существует ряд проблем, решение которых возможно с учетом следующих замечаний:

Во-первых, доведение объемов субсидии и порядка ее использования должно происходить до завершения бюджетного планирования муниципалитета. Муниципалитеты должны понимать и своевременно реагировать на новые требования региональных и федеральных программ, учитывать изменения в своей бюджетной политике.

Во-вторых, с учетом большого количества неблагоустроенных территорий не отвечающим современным требованиям комфортного проживания, местным органам власти необходимо видеть перспективу финансовой поддержки всех уровней для стратегического долгосрочного планирования.

В-третьих, органы региональной власти должны оперативно координировать работу местных органов власти по реализации программы. Методические указания в ряде случаев либо отсутствуют, либо поступают с опозданием, затрудняя реализацию условий программы.

В-четвертых, комиссии по контролю исполнения программы должны иметь широкие полномочия по принятию решений: не останавливаться на контроле региональных и федеральных требования программы, а совместно с гражданами контролировать ход работ, оценивать и предлагать меры к повышению эффективности реализации контрактов. Есть потребность в самостоятельном принятии решений по объему распределения субсидии на благоустройство общественных /дворовых территорий исходя из потребностей конкретного муниципалитета.

В-пятых, учитывая, что востребованные гражданами благоустроенные дворовые территории не имеют ограждений, ограничивающие их использование жителями города, и фактически используются как общественные территории, с широким кругом пользователей, благоустройство дворовых территорий должно стать приоритетной задачей Программы.

Так в 2019 году письмом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области от 27.12.2018 №СТ/11-1577 доведено распределение средств субсидии, в размере 63617,892 тыс. рублей на поддержку муниципальной программы "Формирование современной городской среды» в городе Пскове и указано, что средства направляются только на благоустройство общественных территорий. При активном содействии Глав муниципальных образований, Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 N 106 внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Пунктом 2(б) указанных Правил предусмотрено предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Однако, Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области корректировку в порядок использования субсидии не вносит.

Понимая, что невозможность использовать средства субсидии на ремонт дворовых территорий ставит под угрозу запланированные темпы благоустройства дворовых территорий в городе Пскове, 10 апреля 2019 года на сессии Псковской городской Думы был рассмотрен вопрос «Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» в части ремонта дворовых территорий (адресный перечень дворовых территорий, сроки заключения контрактов и выполнения работ)». В настоящее время вопрос перераспределения (распределения) бюджетных денежных средств на благоустройство дворовых территорий находится в стадии проработки.

И.Н.Цецерский